TECHCORP VIETNAM BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG PHÒNG TRIỂN KHAI & CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG Tháng 3/2026 · Người lập: Đỗ Trọng Nghĩa – Customer Success Manager

1. TÓM TẮT HOẠT ĐỘNG THÁNG

Tháng 3/2026, phòng Triển khai quản lý 16 dự án active (9 đang triển khai, 7 đang trong giai đoạn support sau go-live). Đức Thành Pharma đã go-live thành công ngày 20/3 — đúng deadline rời lịch từ T2. Không có dự án trễ tiến độ mới. CSAT đạt 4.7/5 — cao nhất từ trước đến nay. NPS tháng 3 là 57 — tăng 5 điểm so với T2. Không có sự cố P1 incident trong tháng.

2. CHỈ SỐ VẬN HÀNH

| Chỉ số | Tháng này | Tháng trước | So sánh |
| --- | --- | --- | --- |
| Dự án active | 16 dự án | 14 dự án | ▲ +2 |
| Dự án hoàn thành (go-live) | 2 dự án | 2 dự án | = Không đổi |
| Dự án trễ tiến độ | 0 dự án | 1 dự án | ▼ -1 ✓ (Đức Thành đã go-live) |
| CSAT (Khách hàng hài lòng) | 4.7 / 5.0 | 4.6 / 5.0 | ▲ +0.1 ✓ (cao nhất lịch sử) |
| NPS (Net Promoter Score) | 57 | 52 | ▲ +5 điểm ✓ |
| Ticket hỗ trợ nhận | 122 tickets | 138 tickets | ▼ -11.6% ✓ |
| Thời gian xử lý TB | 3.8 giờ | 4.2 giờ | ▼ -0.4 giờ ✓ |
| SLA đạt (< 8 giờ) | 96.7% | 94.2% | ▲ +2.5pp ✓ |

3. DỰ ÁN NỔI BẬT

✅ Go-live: Đức Thành Pharma (200 users): Go-live 20/3 — đúng deadline rời lịch sau sự cố chậm data migration T2. Khách hàng đánh giá 4.8/5. Đây là dự án dược phẩm đầu tiên của TechCorp, tạo tiền đề cho vertical Pharma.

✅ Go-live: Cty Bất Động Sản Phú Gia (65 users): Module TechHRM + Payroll. Hoàn thành 27/3, đúng tiến độ.

🚀 Kick-off mới: Vinafood (deal chốt T3/2026 — ~1,5 tỷ): Kickoff meeting 28/3, dự kiến go-live tháng 7/2026. Đây là dự án lớn nhất Q2/2026 của team.

🚀 Kick-off mới: Bệnh viện FV Sài Gòn (TechHRM Enterprise): Kickoff 25/3, dự kiến go-live tháng 6/2026.

4. TÌNH HÌNH RENEWAL & UPSELL

2 renewal quan trọng tháng 3 xử lý xong: Công ty Nhật Minh ký lại (180 triệu/năm, +10% so với hợp đồng cũ — chính thức). Co.opMart Bình Thạnh đang đàm phán, dự kiến ký tuần 1/4 (95 triệu — xác suất 80%). Upsell TechCRM cho 3 khách hàng ERP: 1 khách đã gật đầu (Thành Đạt Logistics — demo scheduled 5/4), 2 khách còn đang xem xét.

5. GHI CHÚ QUAN TRỌNG NHẤT

📌 Điểm cần lưu ý - NPS 57 và CSAT 4.7/5 — cả hai đều ở mức cao nhất lịch sử TechCorp - Đức Thành Pharma go-live 20/3 — giải quyết dứt điểm dự án trễ từ T2 - 2 kick-off lớn (Vinafood 1.5 tỷ + FV Hospital) — team cần headcount hỗ trợ Q2 - Nhật Minh renewal chốt +10% — tín hiệu tốt về customer retention